河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包

消防工程专业分包

招 标 文 件

招标人：河北建工集团有限责任公司定州分公司

2022年11月7日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同条款

五、投标文件格式

一、招标公告

河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包

-消防工程专业分包

河北建工集团有限责任公司定州分公司现对河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包-消防工程专业分包进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。

一、工程名称：河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包-消防工程专业分包。

- 工程地点：河北省定州市。

- 工程概况：本工程建筑面积133048m2，其中地上建筑面积86828 m2，地上部分含剧场、文化中心、体育馆、全民建设中心、会展中心等；地下建筑面积46220 m2。

四、招标范围：

1、消防水工程

图纸内所有消防水工程（含深化设计，深化设计不得低于原施工图纸及初步设计标准），包括但不限于消防给水及消火栓系统、喷淋系统、消防炮系统、建筑灭火器配置、消防联动控制等全部施工内容的安装、调试及消防验收、消防工程整体报批、整体验收、消防验收涉及的所有检测等全部工作内容，以上工程发包方另行指定除外。施工应满足设计要求和规范规定，并负责分包内容的各项试验检验，专项方案、报验、报优以及竣工资料的编制（不少于六份，所提供的资料应达到鲁班要求）、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等全过程。

2、消防电工程

（1）图纸内所有消防电工程（含深化设计，深化设计不得低于原施工图纸及初步设计标准），包括但不限于火灾自动报警系统、消防联动控制系统、气体灭火系统、消防应急广播系统、消防专用电话系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源监控系统、消防控制室等设备的供货、安装，不含配管和桥架，以上工程发包方另行指定除外，系统所有设备的供应安装、弱电线缆（通讯线缆、控制线缆等）的敷设、弱电线缆与设备的接驳以及系统调试由分包人负责实施。包含供货、施工、调试、专项方案编制、整理、验收、保修及资料整理归档（所提供的资料应达到鲁班要求）。

（2）分包人须根据发包方要求、施工场地现状、施工图及规范的要求进行深化设计，深化设计图纸经建设单位、设计单位批准同意后实施。深化设计费用包含在报价中。

（3）包括但不限于以下所有消防设施系统与本项目火灾自动报警及消防控制系统之间的通讯和联动控制，由相应的施工单位提供设备联动接口，由分包人负责联动控制线缆的敷设、接线、调试、试运行：

①由本项目招标人或其他专业分包单位施工的消防设施系统（消火栓系统、自动水喷淋系统、通风空调系统、防排烟系统、电控启闭的防火门、电梯、门禁系统、电力系统、照明系统等与消防联动相关的系统）；

②投标人配合招标人与其他弱电系统专业分包单位完成其它消防弱电系统的二次深化设计（必须经本项目建设单位、设计单位认可后施工），确保消防控制系统、安防监控系统、等所有消防弱电系统形成统一，满足今后管理的需要和形式风格的一致；分包人应配合其他弱电系统专业分包单位完成其它消防弱电系统操作平台的实施。

3、防排烟工程

图纸内包括但不限于防烟系统、排烟系统、补风系统的风管与配件制作安装、风机与空气处理设备安装、风阀、风口等部件（发包方另行指定除外）安装、系统试运行与调试、与其他系统之间的联动、专项方案编制、整理、验收、保修及资料整理归档。

4、竣工调试验收：工程完工后积极组织验收、调试、消防检工作，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，并配合业主完善一切相关手续。

5、如若施工过程中设计图纸及施工范围发生变化、建设单位提出全部（或局部）暂停或暂缓施工等要求，投标人不得提出费用索赔、补偿、价格变动等诉求，但工期可相应调整。

6、标段划分：整体划分为1-2个标段，选择 1-2个中标人。

五、招标要求

本工程采用网上竞价、先招后议方式，最终确定中标人。

六、计划工期：进场时间以招标人通知为准，所有工程随工程进度需要符合招标人施工进度计划整体安排，自满足外施工条件开始计算，暂定150天全部施工完成。具体以招标人要求为准。

七、质量标准：满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到“省优”标准，鲁班奖。

八、文明施工标准：    省级安全文明工地    。

九、报名合格条件

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照，具有一般纳税人资格；

（2）投标人具有消防设施工程专业承包壹级资质，并年检合格；

（3）投标人具有有效的安全生产许可证；

（4）投标人应是企业实力强，施工组织能力优越的分包商，施工业绩良好，且必须经过资格审查。

（5）近三年相关类似规模工程业绩。

（6）其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2019年12月至2022年11月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③本项目不接受联合体投标。④未尽事宜按照招标文件执行。

十、投标方式

本工程投标先在中采网电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用先招后议，投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。

十一、承包方式：专业分包，包工包料包机械，发包人仅负责提供施工场地，其它材料、机械、施工道路均由投标人负责，招标人提供电源，二级配电箱以下的电源及电箱由投标人负责，投标人所选材料必须符合图纸、规范标准及招标人BIM要求。招标人始终保留在合同履行过程中根据实际需要而对本分包工程范围内的部分材料做出必要的指定或供货的权力。

十二、报名方式

投标人报名时，需携带以下资格预审资料的原件及加盖投标人公章的复印件一套：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、营业执照、资质证书、开户许可证、业绩表等加盖公章等企业相关证件、合同原件等。如有必要则对投标报名单位进行考察。

十三、报名时间：2022年11月7日09:00至2022年11月11日18：00

十四、开标时间：2022年11月14日上午9:00

十五、报名地点：河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部。

十六、谈判时间及地点：暂定2022年11月14日下午15:00（具体时间以项目部通知为准）暂定于河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部

十七、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

十八、联系方式

项目联系人：李季 15132117329     刘洋 15032096150

网站技术负责人：李天阳 13752913309

招标监督小组成员：岳彬13393017931     冯翔 18032761616

集团纪检监察部监督人员： 焦玉民 0311-87053155

中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

河北建工集团有限责任公司定州分公司

2022年11月7日

二、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包-消防工程专业分包 |
| 2 | 工程地点 | 河北省定州市。 |
| 3 | 工程概况 | 本工程建筑面积133048m2，其中地上建筑面积86828 m2，地上部分含剧场、文化中心、体育馆、全民建设中心、会展中心等；地下建筑面积46220 m2，地下部分含人防车库、非人防车库、设备机房等。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料包机械 |
| 5 | 质量标准 | 满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到“省优”标准，鲁班奖。 |
| 6 | 文明施工标准 | 省级安全文明工地 |
| 7 | 招标范围 | 1、消防水工程 图纸内所有消防水工程（含深化设计，深化设计不得低于原施工图纸及初步设计标准），包括但不限于消防给水及消火栓系统、喷淋系统、消防炮系统、建筑灭火器配置、消防联动控制等全部施工内容的安装、调试及消防验收、消防工程整体报批、整体验收、消防验收涉及的所有检测等全部工作内容，以上工程发包方另行指定除外。施工应满足设计要求和规范规定，并负责分包内容的各项试验检验，专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等全过程。 2、消防电工程 （1）图纸内所有消防电工程（含深化设计，深化设计不得低于原施工图纸及初步设计标准），包括但不限于火灾自动报警系统、消防联动控制系统、气体灭火系统、消防应急广播系统、消防专用电话系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源监控系统、消防控制室等设备的供货、安装，不含配管和桥架，以上工程发包方另行指定除外，系统所有设备的供应安装、弱电线缆（通讯线缆、控制线缆等）的敷设、弱电线缆与设备的接驳以及系统调试由分包人负责实施。包含供货、施工、调试、专项方案编制、整理、验收、保修及资料整理归档。 （2）分包人须根据发包方要求、施工场地现状、施工图及规范的要求进行深化设计，深化设计图纸经建设单位、设计单位批准同意后实施。深化设计费用包含在报价中。 （3）包括但不限于以下所有消防设施系统与本项目火灾自动报警及消防控制系统之间的通讯和联动控制，由相应的施工单位提供设备联动接口，由分包人负责联动控制线缆的敷设、接线、调试、试运行： ①由本项目招标人或其他专业分包单位施工的消防设施系统（消火栓系统、自动水喷淋系统、通风空调系统、防排烟系统、电控启闭的防火门、电梯、门禁系统、电力系统、照明系统等与消防联动相关的系统）； ②投标人配合招标人与其他弱电系统专业分包单位完成其它消防弱电系统的二次深化设计（必须经本项目建设单位、设计单位认可后施工），确保消防控制系统、安防监控系统、等所有消防弱电系统形成统一，满足今后管理的需要和形式风格的一致；分包人应配合其他弱电系统专业分包单位完成其它消防弱电系统操作平台的实施。 3、防排烟工程 图纸内包括但不限于防烟系统、排烟系统、补风系统的风管与配件制作安装、风机与空气处理设备安装、风阀、风口等部件（发包方另行指定除外）安装、系统试运行与调试、与其他系统之间的联动、专项方案编制、整理、验收、保修及资料整理归档。 4、竣工调试验收：工程完工后积极组织验收、调试、消防检工作，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，并配合业主完善一切相关手续。 5、如若施工过程中设计图纸及施工范围发生变化、建设单位提出全部（或局部）暂停或暂缓施工等要求，投标人不得提出费用索赔、补偿、价格变动等诉求，但工期可相应调整。 |
| 8 | 工期要求 | 总工期、重要节点工期必须满足招标人要求，详见合同条款。 |
| 9 | 报价及 付款方式 | 报价方式 施工图预算下浮率模式报价，即按所给图纸结合招标文件及现场条件报施工图预算下浮百分比，投标人最终结算金额=施工图预算×（1-下浮百分比）-其它应扣款。 其它应扣款包括：分包人没有承担的费用（扣除水费、电费、垂直运输费、管理费、安全文明施工费等施工图预算中分包人没有承担的部分）、每次任务单百分制考核应扣除的金额总和、其它应扣除的款项。 （1）施工图预算计价原则：以发包人签订的《建设项目工程总承包合同》为依据，依照该合同中：相关条款执行。 （2）最终结算时施工图预算以财政或审计部门最终审核结果为准，即工程量、定额套取、措施费计取、材料价格等以财政或审计部门最终审核结果为准。经财政或审计部门最终审核结果不得超过此专业概算，超出部分由投标人自行承担。 （3）分包人施工图预算取费原则参照发包人签订的《建设项目工程总承包合同》。 付款方式： 1.招标人向中标人支付工程款（进度款）的时间和方式：按节点支付实际完成工程量的80%， 2.中标人承包范围内全部施工完成并验收合格后支付已完成工程量85%， 3.总承包方工程全部完成并验收合格后、最终审计结算完成后28日内，支付至承包人双方确认工程款的97%， 4.剩余3%质保金待质保期满后（质保期按国家规定执行）若无质量问题，28 日内予以返还。（无息） 5.如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。 6.投标人必须向招标人出具增值税专用发票（13%税率的材料费与9%税率的安装费）及收据作为收款凭证。 7.合同价款支付：银行转账。 |
| 10 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照，具有一般纳税人资格； （2）投标人具有消防设施工程专业承包壹级资质，并年检合格； （3）投标人具有有效的安全生产许可证； （4）投标人应是企业实力强，施工组织能力优越的分包商，施工业绩良好，且必须经过资格审查。 （5）近三年相关类似规模工程业绩。 （6）其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2019年12月至2022年11月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③本项目不接受联合体投标。④未尽事宜按照招标文件执行。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不统一组织踏勘现场（自行踏勘） |
| 12 | 报价方式 | 清单报价 |
| 14 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标保证金 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账,不收现金（必须是公对公账户汇款）。 2、投标保证金金额：人民币10000元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 16 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。 |
| 17 | 网上开标 时间 | 2022年11月14日上午9:00. |
| 18 | 谈判时间 | 谈判时间另行通知；谈判地点暂定为河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部 |
| 19 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。 采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%，第三轮淘汰后剩余3-5家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件正本1份，副本2份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写），A4纸打印，胶装，密封。 |
| 20 | 评标委员会组成 | 集团公司评标委员会成员、分公司、项目部班子成员及相关生产、技术、商务人员，总评委人数为单数。 |
| 21 | 确定 中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的施工方案、报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标（中标后业主、监理、招标人对中标人进行考察）。 |
| 22 | 履约担保 | 履约保证金 1、履约保证金形式：现金、履约保函。 2、履约保证金金额：合同总价5%。 |
| 23 | 中标 服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 24 | 招标控制价 | 施工图预算×（1-15%）-非投标人投入费用 |
| 25 | 招标人联系方法 | 项目部报名联系人：李季 15132117329 刘洋 15032096150 |
| 26 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网电子商务招标平台 联系人： 李天阳 17367990115 |
| 27 | 全过程监督组 | 监督小组部门：河北建工集团有限责任公司定州分公司 联系人：岳彬13393017931 冯翔 18032761616 |
| 28 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民 联系电话：0311-87056639 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围：

2.1.1消防水工程

图纸内所有消防水工程（含深化设计，深化设计不得低于原施工图纸及初步设计标准），包括但不限于消防给水及消火栓系统、喷淋系统、消防炮系统、建筑灭火器配置、消防联动控制等全部施工内容的安装、调试及消防验收、消防工程整体报批、整体验收、消防验收涉及的所有检测等全部工作内容，以上工程发包方另行指定除外。施工应满足设计要求和规范规定，并负责分包内容的各项试验检验，专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等全过程。

2.1.2消防电工程

（1）图纸内所有消防电工程（含深化设计，深化设计不得低于原施工图纸及初步设计标准），包括但不限于火灾自动报警系统、消防联动控制系统、气体灭火系统、消防应急广播系统、消防专用电话系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源监控系统、消防控制室等设备的供货、安装，不含配管和桥架，以上工程发包方另行指定除外，系统所有设备的供应安装、弱电线缆（通讯线缆、控制线缆等）的敷设、弱电线缆与设备的接驳以及系统调试由分包人负责实施。包含供货、施工、调试、专项方案编制、整理、验收、保修及资料整理归档。

（2）分包人须根据发包方要求、施工场地现状、施工图及规范的要求进行深化设计，深化设计图纸经建设单位、设计单位批准同意后实施。深化设计费用包含在报价中。

（3）包括但不限于以下所有消防设施系统与本项目火灾自动报警及消防控制系统之间的通讯和联动控制，由相应的施工单位提供设备联动接口，由分包人负责联动控制线缆的敷设、接线、调试、试运行：

①由本项目招标人或其他专业分包单位施工的消防设施系统（消火栓系统、自动水喷淋系统、通风空调系统、防排烟系统、电控启闭的防火门、电梯、门禁系统、电力系统、照明系统等与消防联动相关的系统）；

②投标人配合招标人与其他弱电系统专业分包单位完成其它消防弱电系统的二次深化设计（必须经本项目建设单位、设计单位认可后施工），确保消防控制系统、安防监控系统、等所有消防弱电系统形成统一，满足今后管理的需要和形式风格的一致；分包人应配合其他弱电系统专业分包单位完成其它消防弱电系统操作平台的实施。

2.1.3防排烟工程

图纸内包括但不限于防烟系统、排烟系统、补风系统的风管与配件制作安装、风机与空气处理设备安装、风阀、风口等部件（发包方另行指定除外）安装、系统试运行与调试、与其他系统之间的联动、专项方案编制、整理、验收、保修及资料整理归档。

2.1.4竣工调试验收：工程完工后积极组织验收、调试、消防检工作，竣工资料的编制（不少于六份）、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，并配合业主完善一切相关手续。

2.1.5如若施工过程中设计图纸及施工范围发生变化、建设单位提出全部（或局部）暂停或暂缓施工等要求，投标人不得提出费用索赔、补偿、价格变动等诉求，但工期可相应调整。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，达到“省优”标准，鲁班奖。

4、技术要求及相关规范：

4.1本项目消防工程施工应严格遵循本项目的施工图纸，且符合国家、地区的相应规范要求。

4.2材料的技术质量要求

4.1本工程建筑消防技术要求指标：本项目消防工程施工应严格遵循本项目的消防工程施工图纸，且符合国家、地区的相应规范要求。

4.2消防材料的技术质量要求

4.2.1所用于本工程材料的执行国家及地方相应的与消防工程有关的规定与规范。

4.2.2消防材料的力学性能试验和其他规范要求试验

每一批消防材料进场后由中标单位组织招标人、监理机构、建设方等有关人员参加，在国家认可的试验室内进行。试验结束后，试验机构应出具完整的试验报告。如试验检验不合格，所有材料全部退场，中标人承担所有损失，造成招标人损失或工期延误的应予以赔偿。中标单位应在中标后一周内进行材料品牌报备。

4.2.3中标人应在材料进场时提供合同约定的材料资料。

4.3消防工程施工及验收要求

4.3.1消防工程施工由中标人编制合理有效的施工组织设计，并经施工、监理单位审核通过后实施。

4.3.2中标人施工时必须配备训练有素的技术人员进行施工。

4.3.3消防工程施工必须按照国家技术规程、地方标准施工及招标方BIM设计。

4.3.4中标人应对自身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知招标人和监理，寻求配合和监督。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由中标人自行承担，招标人不支持中标人的任何索赔。因招标方管理和施工原因造成中标人产品的损坏，招标方应予以赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和监理确定，该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付。

4.3.5因中标人原因造成返工时，应注意对招标方及其它已完工产品的保护，如造成招标方及其它产品的损坏，中标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和监理确定，中标人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付，无支付凭证，招标人有权不进行进度款审批程序。若对招标人和监理的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。

4.3.6中标人在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经招标人复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。招标人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

4.3.7招标人整体工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。

5、健康、安全和环保施工

5.1中标人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人造成的一切损失。

5.2材料供应方式与管理：所有材料由投标人自行供应及管理，设备必须为国内外知名品牌，且必须服从招标人项目部管理规定。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

7.1 报名费：

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

12.2 投标函部分主要包括下列内容：

12.2.1投标函；

12.2.2法定代表人身份证明文件；

12.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

12.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

12.2.5营业执照、资质证书副本等相关证件复印件

12.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

12.3 商务部分主要包括下列内容：

12.3.1封面；

12.3.2工程项目报价表；

12.4 技术部分主要包括下列内容：

12.4.1施工组织设计

12.4.2组织机构人员表

12.4.3拟投入机械汇总表

13、 投标报价

13.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。

13.2中标人在中标后一周内进行材料、设备品牌报备，经招标人及监理批准后方可采购；本工程所需的所有材料、设备投标人应在招标人给定的品牌内选用，如给定品牌产品没有涵盖，应选用业主单位认可的同档次国内外知名品牌产品（中等及以上），招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定，招标人有权统一品牌。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

13.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

13.4投标报价所包含的内容明确如下：

（1）自行现场勘察费用；

（2）图纸内所有消防工程中包括但不限于图纸内消防工程中消火栓系统、喷淋系统、消防炮系统、建筑灭火器配置、排水系统、火灾自动报警系统、消防联动控制系统、气体灭火系统、消防应急广播系统、消防专用电话系统、电气火灾监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源监控系统、防排烟系统、消防控制室等消防水电全部施工内容的安装（不含配管和桥架及主体、二次结构中的预埋预留）、调试及消防验收、消防工程整体报批、整体验收、消防验收涉及的所有检测等全部工作内容，施工应满足设计要求和规范规定，并负责分包内容的各项试验检验，专项方案、以及竣工资料的编制、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修等直至交付建设单位使用的全部工作内容。

配合其它弱电、通风空调等分包单位施工、深化、联动、专项验收等工作。

分包人须根据发包方要求、施工场地现状、施工图及规范的要求进行二次深化设计，深化设计图纸经建设单位、设计单位批准同意后实施。深化设计费用包含在报价中。

施工应满足设计要求和规范规定，并负责分包内容的各项试验检验，专项方案报验、报优以及竣工资料（不少于六份，所提供的资料应达到鲁班奖要求）的编制、整理、报验、档案馆的归档和配合总包单位的归档，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收，质量保修期内对因投标方原因引起的质量问题进行保修、配合节能验收等全过程。

如若施工过程中设计图纸及施工范围发生变化、建设单位提出全部（或局部）暂停或暂缓施工等要求，投标人不得提出费用索赔、补偿、价格变动等诉求，但工期可相应调整。

（3）承包单位内消防工程的主材费、一切辅助材料费、设备费、配件、安装费、人工费、机械机具（含施工所需全部机械机具，含机械机具进出场费及使用费，机械机具保养费用等）、措施费（含冬雨季施工增加费）、材料复试及材料检验、运输、装卸、二次搬运、赶工、配合、现场保管、半成品成品保护、隐检、措施、多专业交叉作业配合费风险、验收、售后服务、管理、保险、防疫费、利润、税金等政策性文件规定的一切费用等、包括与其它专业（劳务）作业队的互相配合等完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。

（4）报价依据：现场踏勘现状、招标范围、工程量、施工规范的要求，结合当前建筑市场劳务费、机械费价格标准，进行报价。

（5）分包人已充分考虑保证工程质量、工期等所发生的各种风险费用后确定有竞争性的报价。该价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（6）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（7）安全文明及环保施工费用；

（8）自然气候、扬尘治理、疫情防控、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（9）专项方案、竣工资料编制、整理、报验；

（10）临电内容：①二级以下配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（11）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（12）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽（由招标人统一配发，费用由投标人承担）、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（13）不可避免的工程间隙时间；

（14）投标人统一着装（工装由招标人统一配发，费用由投标人承担)；

（15）投标人生活用品：床架、床板、空调、被褥等生活所需品由投标人承担，符合安全施工文明要求；水电费用及挂表费用由投标人自行承担；投标人应按招标人指定的食堂（项目部食堂）吃饭，费用由招标人独自承担，现场不允许招标人自行开灶。

（16）投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用以及因雾霾等原因停工产生的费用不予以另外支付。

（17）用于安全、文明施工卫生打扫工作中的所有用工（主要包含施工范围内道路及工人宿舍、项目部办公区等公共部位的卫生打扫及施工场区内所有设备加工棚、材料堆放架、安全标识标牌、文明施工标识标牌等的设立、维护、擦拭及拆除）均包含在合同价款中，施工时按照项目部的要求，与其他施工队伍合理分担。

（18）投标人未满足招标人要求或施工过程中未响应招标文件要求的，由发包人组织施工，产生费用双倍扣除承包人且清理的材料归发包人处理。

（19）超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在合同价款中，费用不在调整。

（20）中标人需在进场7日内完成所承包范围的施工图预算，报招标人审核，确保工程量清单项无遗漏。

（21）中标人必须按国家有关法律法规规定为自有员工办理保险。中标人应综合考虑各项防疫费用，按照招标人及相关要求设置足够数量的专职防疫人员，劳务员、安全员、生活区管理人员等。

（22）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：材料搭接、损耗费、成品保护费、临建设施费、环境保护费、安全生产费、办理通行证费、环保证费、周边社会关系协调费、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，沿路清扫费、与其他分包人协调配合、按照国家及地方有关行政部门标准要求或规定进行的测试检验、送样样品费用及送样产生的相关费用、包施工过程中方案及资料编制整理及完整的竣工资料、满足国家规定的安全文明措施费用、及一切上缴政府部门各类规费和税金及其他政策性调整费用等所有分包人所要完成施工内容的全部费用等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

13.5装卸车及材料堆放：

（1）负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车，按发包人要求分类定点码放，码放整齐，达到河北省建设工程安全文明工地标准。

（2）进场后，发、承包双方根据总平面布置图约定材料堆放地点。

13.6施工机械设备、工具、材料

投标人需提供除招标人提供以外的全部机械设备、工具、材料。

13.7施工机械设备

投标人需自带除塔吊以外承包工作内容中涉及的施工机械设备（含机械设备消耗品，如电焊条、锯片、氧气乙炔等）。

13.8施工工具

（1）招标人提供下表所列施工工具。投标人自备下表所列以外的全部机具。

（2）投标人需提供现场临电二级箱（不包含）及以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。

13.9施工材料

招标人提供下表所列材料，其余涉及到的施工用辅料均由投标人购置。

招标人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 二级配电箱及以上电缆 | 无 |
|  | 无 |  |

15、投标货币

15.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

16、投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17、投标保证金

17.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

17.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向中标及未中标的投标人退还投标保证金。

17.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

17.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议。

17.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

17.5.3投标单位被判定为恶意竞标；发生围标、串标等违规行为的。

(五) 开  标

18、开标

18.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

18.2 开标程序：

18.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

18.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式三份，正本一份，副本两份）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

(六) 评  标

19、评标

19.1评标的依据

招标文件和投标文件。

19.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

19.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

20、中标通知

20.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

20.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

21、签订合同

21.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

21.2拒签合同

21.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

21.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

21.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

21.4本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 条 款

一、工程质量：满足图纸设计、使用要求及甲方BIM设计，达到国家质量验收合格标准。

二、工程工期：

1.如果因分包人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，分包人每拖延一天应向承包人支付合同价款1‰的违约金，最多不超过5%。

2.分包人应充分考虑雾霾天气、疫情、环保要求等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、承包人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于分包人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由分包人承担。

2.分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。承包人不得要求分包人违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

1、招标人向中标人支付工程款（进度款）的时间和方式：按节点支付实际完成工程量的80%；

2、中标人承包范围内全部施工完成并验收合格后支付已完成工程量85%；

3、总承包方工程全部完成并验收合格后、最终审计结算完成后28日内，支付至承包人双方确认工程款的97%；

4、剩余3%质保金待质保期满后（质保期按国家规定执行）若无质量问题，28 日内予以返还。（无息）

5、如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。

6、分包人必须向承包人出具合法有效的增值税专用发票（13%税率的材料费与9%税率的安装费）及收据作为收款凭证。分包方开具的票据必须是由分包方从其发票主管税务机关购领;分包方必须保证提供给承包方的发票的票面数据与分包方缴销税务机关和分包方所留存的发票存根联填列数据相符；因分包方提供的发票不符合税务部门的要求，导致承包方从分包方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给承包方造成的经济损失，由分包方负责赔偿。

7、分包人结算必须执行河北建工集团百分考核制。

五、分包人采购材料设备

报价时注明品牌（中等及以上），招标人有权认定统一品牌，材料设备应满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，并服从招标人统一管理，不得因此提出费用索赔。材料设备品牌需经招标人、建设单位、监理审核确认后方可使用。

六、竣工结算方式：

1、施工图预算下浮率模式，投标人最终结算金额=施工图预算×（1-下浮百分比）-其它应扣款。

其它应扣款包括：投标人没有承担的费用（扣除水费、电费、垂直运输费、管理费、安全文明施工费等施工图预算中分包人没有承担的部分）、每次任务单百分制考核应扣除的金额总和、其它应扣除的款项。

（1）施工图预算计价原则：以招标人签订的《建设项目工程总承包合同》为依据，依照该合同中：相关条款执行。

（2）最终结算时施工图预算以财政或审计部门最终审核结果为准，即工程量、定额套取、措施费计取、材料价格等以财政或审计部门最终审核结果为准。经财政或审计部门最终审核结果不得超过此专业概算，超出部分由投标人自行承担。

（3）投保人施工图预算取费原则参照招标人签订的《建设项目工程总承包合同》。

2、竣工结算时与建设单位的结算评审工作由承包人组织、分包人无条件配合完成，投标人应据实上报最终结算金额，若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由分包人自行承担。

竣工结算资料，由分包人先报承包人予以审核备案，通过承包人报送建设单位，最终审计结果须通过承包人予以确认。分包结算过程，对分包人未予主张或者未能争取到的相关内容，如由承包人争取到的相关费用，分包人不参与结算。

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，承包人有权终止合同，并另行选择合作单位，由此造成承包人的一切损失应由中标人承担。

八、奖惩措施

1、该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于分包人原因达不到，按工程结算价款3%对分包人进行处罚。

2、本工程必须达到承包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于分包人原因达不到，按工程结算价款5%对分包人进行处罚。

九、其它：

1、单项工程变更、洽商增加用费在2000元以内，分包人不得调整。

2、分包人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3、分包人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4、分包合同签订后7内，分包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金以现金或保函形式进行支付，如不按时提交履约保证金，此款项将在进度款中扣除。待消防工程完工后，发包人退还分包人履约保证金（无利息）。

5、承包人有权根据工程的实际需要对分包人的分包范围做出调整，包括增减，分包人不能因此而提出任何经济索赔。

6、分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7、分包人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

8、分包人必须按照承包人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，分包人必须遵守承包人关于禁止饮酒的相关规定。

9、分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

10、承包人按甲乙双方合同付款后，分包人不能支付人工及其它债务要求时，由分包人单位法定代表人自愿负全责，分包人承诺不追究承包人责任。

11、若因分包人原因，分包人中途退场后，承包人按分包人完成工程量的60%进行结算，分包人无条件退场。分包人退场延误造成损失的，分包人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

12、分包人不得将工程进行转包的，如分包人私自将分包工程进行转包，分包人立即无条件退场，承包人按分包人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

13、分包人必须与承包人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书。

14、分包人必须服从建设单位及承包人安排，应严格服从承包人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

15、分包人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，分包人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由承包人和被损坏方商议确定。

16、分包人应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因分包人原因造成一切纠纷，由分包人自行承担相关责任。

17、分包人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

18、分包人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付承包人。

19、所有进场人员必须接种了新冠疫苗，进场前提供接种凭证及48小时以内核酸证明，带星号高风险地区人员禁止进场。

20、分包人应确保实名制考勤与工资及支付挂钩。

21、以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

五、投标文件格式

河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包

-消防工程专业分包招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书等证件复印件

五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

六、投 标 报 价

七、技术部分

（一）投 标 函

致：           （招标人）

- 根据你方                    项目     专业分包工程（工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的最终报价为：

最终报价：                   （大写：           ）含税税率   %。

按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：    年  月   日至    年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照、资质证书、

等证件复印件、厂家授权书

（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件，提供近3年或近5年施工业绩）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 发包人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标报价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

报价说明

投标报价应综合考虑以下内容（已包含在报价中）：

（1）图纸内所有消防工程（含深化设计，深化设计不得低于原施工图纸及初步设计标准），包括但不限于消防水系统、防排烟系统、消防电系统等设备的供货、安装，不含配管和桥架，以上工程发包方另行指定除外，系统所有设备的供应安装、弱电线缆（通讯线缆、控制线缆等）的敷设、弱电线缆与设备的接驳以及系统调试由分包人负责实施。包含供货、施工、调试、专项方案编制、整理、验收、保修及资料整理归档（不少于六份，所提供的资料应达到鲁班奖要求）。

配合其他弱电、通风空调等分包单位施工、深化、联动、专项验收等工作。

分包人须根据发包方要求、施工场地现状、施工图及规范的要求进行二次深化设计，深化设计图纸经建设单位、设计单位批准同意后实施。深化设计费用包含在报价中。

（2）承包单位内消防工程的主材费、一切辅助材料费、设备费、配件、安装费、人工费、机械机具（含施工所需全部机械机具，含机械机具进出场费及使用费，机械机具保养费用等）、措施费（含冬雨季施工增加费）、材料复试及材料检验、运输、装卸、二次搬运、赶工、配合、现场保管、半成品成品保护、隐检、措施、风险、验收、售后服务、管理、保险、防疫费、利润、税金等政策性文件规定的一切费用等完成承包范围内所有工作的包工包料、保质量、保工期、保维修的全部工作和责任。

（3）司机工资、机械、设备的进出场费、机械费、人工费、冬雨季施工措施费（如雨季道路铺垫）；各种保险费、一切用工费及政策性文件 、规定费用等全部内容；

投标人根据现场实际情况，图纸要求，综合考虑施工过程中措施性、辅助性作业内容（包括但不限于人工清表）。

（4）企业管理费、风险及各种规费；

（5）现场及图纸范围内费用；

（6）自然气候、扬尘治理、政府会议、检查、不可抗力等影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用。

针对2022年初以来爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，充分考虑安全卫生措施、施工保障措施的费用增加，并综合考虑因疫情可能导致的用工、材料价格波动的风险，综合考虑停工、复工或有条件复工、核酸检测、隔离等带来的费用。

（7）不可避免的工程间隙时间；

（8）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括且不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰、交通事故等。投标人中标后，现场施工时与当地居民、施工机械所有者和其他社会外界因素发生的一切纠纷由投标人自行解决。

（9）若由投标人原因导致的合同条款以外的工作内容，所发生的一切费用包含在合同价款里，招标人不在支付任何费用。

河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包

-消防工程专业分包工程报价表

河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包

消防工程专业分包工程报价表

投标单位名称（盖章）：                                               单位：元

| 名称 | 施工图预算 暂定金额 | 下浮后比例 | 下浮后总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防工程施工报价 |  | % | 施工图预算暂定金额*（1-下浮百分比） | 此价格为含税价格（税率9%） |
| 零星用工单价 （元/工日） | 技工： 元/工日 壮工： 元/工日 | 1工日为10小时（不参与总价） |
| 投标人签字确认 |  |  |

- 本表由投标单位填写。根据自身情况，进行报价（包工包料包机械）；

- 本表中“施工图预算暂定金额”为暂定数，最终以招标文件约定计价原则计算为准；

- 本表中“下浮后总价”仅作为竞价使用，其未扣减“非投标人投入费用”，此项最终以招标文件约定计价原则及最终结算为准；

- 报价方式：

施工图预算下浮率模式报价，即按所给图纸结合招标文件及现场条件报施工图预算下浮百分比，投标人最终结算金额=施工图预算×（1-下浮百分比）-其它应扣款。

其它应扣款包括：分包人没有承担的费用（扣除水费、电费、垂直运输费、管理费、安全文明施工费等施工图预算中分包人没有承担的部分）、每次任务单百分制考核应扣除的金额总和、其它应扣除的款项。

- 施工图预算计价原则：以发包人签订的《建设项目工程总承包合同》为依据，依照该合同中：相关条款执行。

- 最终结算时施工图预算以财政或审计部门最终审核结果为准，即工程量、定额套取、措施费计取、材料价格等以财政或审计部门最终审核结果为准。经财政或审计部门最终审核结果不得超过此专业概算，超出部分由投标人自行承担。

- 分包人施工图预算取费原则参照发包人签订的《建设项目工程总承包合同》。

主要品牌设备选用表

工程名称：

| 序号 | 设备材料名称 | 招标品牌要求 | 响应品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 技术部分

注： 各投标单位无需上传网上招标系统，谈判阶段报送纸质版。

一、施工组织设计（或施工方案）

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

附表一  拟投入本分包工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本分包工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、完工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本分包工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本分包工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

# 二、项目组织机构拟配备人员情况表项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）主要人员简历表

主要项目管理人员指项目经理、项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |

招标人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |
| 以下无内容 | 以下无内容 | 以下无内容 |

注：除招标人提供料具以外的该工程使用的所有料具全部由投标人提供，其费用已包含在全费用中。

# Text boxes

正本/副本