平乡县中医医院建设项目设计-施工EPC工程总承包消防工程专业分包

招 标 文 件

招标人：河北建工集团有限责任公司

2022年11月 3 日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同条款

五、投标文件格式

一、招标公告

平乡县中医院项目

消防工程专业分包招标公告

河北建工集团有限责任公司现对平乡县中医院项目消防工程进行招标，现将有关招标事项公告如下：

- 工程概况：

总建筑面积21000.00平方米（其中地上建筑面积 15178.50平方米，地下建筑面积5821.50平方米）。建设-1+3/7F 装配式框架结构综合楼1栋，以及道路硬化、绿化、给排水、供配电等配套设施建设。本次招标活动提供电子版施工图纸。

2、项目地点：平乡县南环大道与振兴大街交叉口西南角

3、招标范围：

施工图纸范围内的火灾报警系统、消防通讯系统、消防广播系统、挡烟垂壁、防火卷帘门供货及安装、防火门供货及安装、消防通风排烟系统、电梯迫降、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、智能应急疏散系统、消防控制室、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、消防泵房、灭火器、消防外线等涉及消防验收的所有系统工程的施工、安装、调试、验收及附件供应售后服务等施工图纸设计要求的各项工程内容。

4、标段划分：整体划分为 1个标段，选择 1 个中标人。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期240日历天。（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

6、投标单位资格要求：

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；持有建设行政主管部门颁发的消防资质证书；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，具备税务部门登记的一般纳税人资格。

（2）具有良好的商业信誉，必须具有本工程专业承包所必需的人员、设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力，项目经理为贰级及以上注册建造师，同时具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

（3）本次招标不接受联合体投标。

7、报名及资格预审

报名时间：2022年12月4日9:00至2022年12月8日18:00，期间同时进行资格预审。

投标人报名时，需到项目部提交资格预审资料并填写报名表：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、近三年业绩表（必须为委托代理人所签署的合同文件）等相关文件，加盖公章。

8、领取招标文件

报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。

9、投标方式：本工程投标先在中采网标电子商务平台上进行网上报价竞标，先招后议。投标人须先到项目部报名，资格审查合格后，投标人自行在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行培训。

10、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

11、联系人及电话

项目联系人：耿立坤 电话：16603193319

中采智信网：网站技术服务热线：0311-68092081

沈峰 18330199222

监督小组成员：

河北建工集团有限责任公司纪检监察部：焦玉民0311-87056639

河北建工集团有限责任公司二分公司：周剑锋18631185272

河北建工集团有限责任公司

2022年11月 3 日

二、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 平乡县中医院项目消防工程专业分包 |
| 2 | 工程地点 | 平乡县南环大道与振兴大街交叉口西南角 |
| 3 | 工程概况 | 总建筑面积21000.00平方米（其中地上建筑面积 15178.50平方米，地下建筑面积5821.50平方米）。建设-1+3/7F 装配式框架结构综合楼1栋，以及道路硬化、绿化、给排水、供配电等配套设施建设。 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包 |
| 5 | 质量标准 | 满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格工程标准。 |
| 6 | 文明施工标准 | 省级安全文明示范工地 |
| 7 | 招标范围 | 施工图纸范围内的火灾报警系统、消防通讯系统、消防广播系统、挡烟垂壁、防火卷帘门供货及安装、防火门供货及安装、消防通风排烟系统、电梯迫降、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、智能应急疏散系统、消防控制室、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、消防泵房、灭火器、消防外线等涉及消防验收的所有系统工程的施工、安装、调试、验收及附件供应售后服务等施工图纸设计要求的各项工程内容。 |
| 8 | 工期要求 | 总工期240日历天，重要节点工期必须满足招标人要求。 |
| 9 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照； 2、具备建设行政主管部门颁发的消防资质证书； 3、投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证； 4、投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。 |
| 10 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 11 | 报价方式 | 下浮率 |
| 12 | 投标限价 | 无 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金 投标保证金形式：电汇、网银转账。 投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整） 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 |
| 15 | 招标方式 | 公开招标，网上竞价，先招后议。投标人须先通过邮箱报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。 |
| 16 | 网上开标 时间 | 开标时间: 2022年 12 月 9 日 14 时 30 分，如有变动，电话通知。 |
| 17 | 谈判时间 | 2022年 12 月 10 日 14 时 30 分，如有变动，电话通知；地点为：项目部内 |
| 18 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，低于3家延长报名时间。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。 第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%家（小数向上取整），第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价相同的投标人，按照报价时间顺序进行淘汰，报价时间晚的供应商会被淘汰。第一轮报价低于平均价的40%的投标人视为恶意竞争，即被淘汰。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件1份（正副两册），商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。 |
| 19 | 评标委员会组成 | 项目部评标小组和分公司评标小组。 |
| 20 | 确定 中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 21 | 履约担保 | 无 |
| 22 | 投标 服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1%的电子投标服务费（中标人承担），但不超过一万元。形式及账户见投本表14条：投标保证金。 |
| 23 | 其他事项 | 无 |
| 24 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 项目联系人：耿立坤16603193319 邮箱：835205512@qq.com |
| 25 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 中采智信网：网站技术服务热线：0311-68092081 负责人：沈锋 18330199222 |
| 26 | 监督小组及联系方式 | 监督小组部门：河北建工集团有限责任公司二分公司 联系人：周剑锋，联系电话18631185272 |
| 27 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，合格。

4、技术要求及相关规范

4.1 满足使用要求。招标人、监理、建设单位及建设主管部门验收通过。

4.2执行标准

符合设计和国家标准要求。

4.3健康、安全和环保施工

4.3.1投标人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场招标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人造成的一切损失。

4.3.2材料供应方式与管理：所有材料由投标人自行供应及管理，且必须服从招标人项目部管理规定。

5、发标及踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 3 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 2 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1投标函

11.2法定代表人身份证明书

11.3授权委托书

11.4投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

11.5投标保证金缴纳证明复印件

11.6投标报价

11.7拟投入的资源

11.8主要施工业绩一览表

12、投标报价

12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式，投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。

12.2本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

12.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备，自主报价。

12.4投标报价所包含的内容明确如下：

（1）承包范围内所需要的一切材料费、设备费、人工费、机械费、措施费及应计取的费用；

（2）企业管理费、利润、风险、税金（增值税）及各种规费；

（3）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（4）安全文明及环保施工费用；

（5）自然气候、疫情、扬尘治理、国家性重大会议影响造成停、窝工的费用；

（6）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验；

（7）临电内容：①二级及以下（含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（8）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（9）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（10）不可避免的工程间隙时间；

（11）投标人统一着装（费用由投标人负担)；

（12）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、大型机械进出场、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、合理的材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等。这些风险因素已经包括在合同价款中。

（13）如日后发生签证、变更等，待业主确认价格后，按中标百分比进行下浮，具体情况应与发包人谈判后确定，并追加补充协议。

（14）所用材料、设备检验、试验试体制做以及送检，并确保所用材料设备复检合格。

(15)所有材料、设备检验、送检及现场破坏性检验所用材料均由投标方负责。

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。中标人签订合同前缴纳全部履约保证金，签订合同后退还投标保证金。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

16、开标

16.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

16.2 开标程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过中采购网招标平台注册并按要求缴纳保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。

16.2.2谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供1份装订好的纸质版投标文件（一正一副）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价部分按照最终的竞价进行填写。

(六) 评  标

17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将按照公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

18、中标通知

18.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

18.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

19、签订合同

19.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

19.2拒签合同

19.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

19.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

19.3本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 主 要 条 款

一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格工程标准。

二、工程工期：

1.如果因分包人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，分包人每拖延一天应向承包人支付合同价款1%的违约金，最多不超过5%。

2.分包人应充分考虑雾霾天气、疫情原因等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、承包人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于分包人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由分包人承担。

2.分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。承包人不得要求分包人违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

1.预付20%作为材料采购款。本工程每月按核定完成工程量（甲方报送建设单位进度款审核完之后扣除下浮率）的80%作为进度款，预付款分五期扣回，每期按20%扣除，施工完毕且专项验收后付至完成工程量（甲方报送建设单位审核完之后扣除下浮率）的90%，审计单位审定结算后3个月内付至结算总价（扣除下浮百分率后）的97%，剩余3%为质保金，质保期（2年）满后付清（无利息）。

2.分包人必须向承包人出具合法有效的增值税专用发票（税率9%）及收据作为收款凭证。分包方开具的票据必须是由分包方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;分包方必须保证提供给承包方的发票的票面数据与分包方缴销税务机关和分包方所留存的发票存根联填列数据相符；因分包方提供的发票不符合税务部门的要求，导致承包方从分包方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给承包方造成的经济损失，由分包方负责赔偿。

3.分包人结算必须执行河北建工集团百分考核制。

五、分包人采购材料设备

分包人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，服从承包人统一管理。

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，承包人有权终止合同，并另行选择合作单位。

奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于分包人原因达不到， 按工程结算价款3%对分包人进行处罚。

2.本工程必须达到承包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于分包人原因达不到，按工程结算价款5%对分包人进行处罚。

九、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在10000元以内，分包人不得调整。

2.分包人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.分包人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.承包人有权根据工程的实际需要对分包人的分包范围做出调整，包括增减，分包人不能因此而提出任何经济索赔。

5.分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

6.分包人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

7.分包人必须按照承包人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，分包人必须遵守承包人关于禁止饮酒的相关规定。

8.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

9.承包人按甲乙双方合同付款后，分包人不能支付人工及其它债务要求时，由分包人单位法定代表人自愿负全责，分包人承诺不追究承包人责任。

10.若因分包人原因，分包人中途退场后，承包人按分包人完成工程量的60%进行结算，分包人无条件退场。分包人退场延误造成损失的，分包人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

11.分包人不得将工程进行转包的，如分包人私自将分包工程进行转包，分包人立即无条件退场，承包人按分包人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

12.分包人必须与承包人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书。

13.分包人必须服从建设单位及承包人安排，应严格服从承包人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

14.分包人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，分包人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由承包人和被损坏方商议确定。

15.分包人应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因分包人原因造成一切纠纷，由分包人自行承担相关责任。

16.分包人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

17.分包人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付发包人。

18.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

19.施工材料

施工范围内所需的材料、设备均由投标人购置，并包含在报价内。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件

六、投标报价

七、主要施工业绩一览表

一、投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2022年 月 日至2022年 月 日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

四、投标人营业执照、资质证书、

安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件

六、投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                                                                                                     （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

总说明

工程名称：                                                     第  页 共  页

本工程报价包含： 投标人报价时，需将分包范围内所用的人工费、辅材费、措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等全部费用均包含在内。 2、发包人（招标人）提供施工电梯，不增加发包人相应费用的情况下，分包人（即投标中标人）可免费使用。 3、投标人的水电费、用餐费由投标人自行承担，进场施工后，需按项目部疫情防控措施进行体温检测、登记等；投标人自行考虑疫情防控费用。

平乡县中医医院建设项目设计-施工EPC工程总承包（消防工程专业分包）工程报价表

投标报名单位（盖章）：

| 承包人 |  | 基数 | 下浮后比例 | 下浮后总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平乡县中医医院建设项目设计-施工EPC工程总承包（消防工程专业分包）工程报价 | 8721399.6 |  |  | 此价格为含税价格 |
| 合计（含税） | 元 | 9%税率 |  |
| 投标人签字确认 |  |  |

最终以财政审定的结算金额（财政审定的结算金额为招标人同财政核对完成后并按照招标人与建设单位签订的合同的下浮率下浮后的金额）×中标下浮后比例作为招投标双方结算金额。

七、主要施工业绩一览表

（需提供不少于两份委托代理人履行合同复印件）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 发包人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |