鹿泉通信技术创新中心EPC总承包工程

土方回填工程

招  标  文  件

招标人：河北建工集团有限责任公司石家庄鹿泉区分公司

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

- 招标公告

鹿泉通信技术创新中心EPC总承包工程

土方回填工程招标公告

河北建工集团有限责任公司石家庄鹿泉区分公司现对鹿泉通信技术创新中心EPC总承包工程土方回填工程专业分包进行招标。现将有关招标事项公告如下：

工程概况：本工程结构形式为框架结构，1#楼地上八层，地下二层，3#楼地上三层，4#-7#楼地上四层，8#-9#地上一层，2#、10#楼地上一层，总建筑面积约12.7万平方米，其中地上约11万平方米，地下约1.6万平方米。

2、项目地点：石家庄市鹿泉区符家庄村北，龙泉东路北侧。

3、招标范围：

（1）图纸范围内室外肥槽回填、车库顶板回填、房心回填施工。

（2）所有机械、工具、辅材等均由投标人自行负责。

（3）投标人负责配合取样，报验等一系列工作。

（4）投标人负责土方过筛、运输、回填、摊铺、夯实及成品保护等相关工作。

4、标段划分：整体划分为 1-2个标段，选择 1-2 个中标人。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期45日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

6、投标单位资格要求：投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；能够提供专用增值税专票；投标人具有良好的商业信誉，必须具有土方回填工程专业承包所必需的设备、专业技术能力及资金实力。

7、报名及资格预审

报名时间： 2022年8月17日8:00-2022年8月19日17：00，期间同时进行资格预审。

项目部报名地点：鹿泉通信技术创新中心EPC总承包工程项目部。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、近三年业绩表（必须为委托代理人所签署的合同文件）等相关文件电子版，加盖公章。如有必要则对投标报名单位进行考察。

投标人应是企业实力强、能力优越的分包商，施工业绩良好，且必须经过招标评标小组对报名单位的资格审查。

2022年8月 19日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人；各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址为：http://webbiao.com

8、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

9、联系人及电话

项目部（报名）：曹永刚 15633559778，

项目部（技术）：韩胜超 18633083931，

平台联系人：侯家禄  电话：17692718575，

监督小组成员：

付  鹏 电话18603315265  线金涛 电话17743803040

陈金伟 电话18503297785

河北建工集团有限责任公司

石家庄鹿泉区分公司

2022年8月16日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 鹿泉通信技术创新中心EPC总承包工程土方回填工程 |
| 2 | 建设地点 | 石家庄市鹿泉区符家庄村北，龙泉东路北侧 |
| 3 | 工程概况 | 本工程结构形式为框架结构，1#楼地上八层，地下二层，3#楼地上三层，4#-7#楼地上四层，8#-9#地上一层，2#、10#楼地上一层，总建筑面积约12.7万平方米，其中地上约11万平方米，地下约1.6万平方米。 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包（招标人不提供任何材料、机械等） |
| 5 | 质量标准/文明施工标准 | 满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范、规程、图集要求，达到国家工程质量验收合格标准；达到省级安全文明工地标准。 |
| 6 | 招标范围 | 图纸范围内室外肥槽回填、车库顶回填、房心回填施工等。 |
| 7 | 计划工期 | 满足招标人施工节点要求，工期约 45 天 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 1.持有工商管理部门核发的法人营业执照（经营范围必须包含土方施工相关内容）； 2.能够提供税率专用增值税专票； 3.投标人具有良好的商业信誉，必须具有回填工程专业承包所必需的设备、业绩、专业技术能力、资金实力及近年有同等类似业绩，且须经过招标评标小组对报名单位的资格审查； 其他要求：①被集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标。②近三年（2019年8月至2022年8月）未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。③本项目不接受联合体投标。④未尽事宜按照招标文件执行。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 10 | 报价方式 | 采用分项固定综合单价，详见报价表 |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账。 2、各标段投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整）； 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，网上竞价，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采智信网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。 |
| 15 | 网上开 标时间 | 开标时间: 2022年 8月 20日下午14时00分 |
| 16 | 谈判时间 | 谈判时间：议标时间及谈判地点以电话通知为准 |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。 投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%家（向上取整），第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件三份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。 |
| 18 | 评标委员会组成 | 从集团公司评标委员会成员抽取。总评委人数为单数。 |
| 19 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 20 | 履约担保 | 履约保证金：/。 |
| 21 | 中标服务费 | 中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 22 | 其他事项 | 本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件， 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按无效投标处理。 |
| 23 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司石家庄鹿泉区分公司 联系人：曹永刚； 联系电话：15633559778； |
| 24 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 联系人：侯家禄 联系电话：17692718575 |
| 25 | 招标人监督部门及联系方式 | 付鹏 18603315265 王艳瑾 13932121085 陈金伟 18503297785 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

5、发标及踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 2 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函；

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

11.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

11.2.6投标人业绩表及要求的同类业绩合同复印件

11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2工程项目报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1施工组织设计

11.4.2组织机构人员表

12、 投标报价及投标最高限价

12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

12.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

12.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

12.5投标报价所包含的内容明确如下：

本次报价施工范围为设计图纸内室外肥槽回填、顶板回填施工，包含外购土方回填（含购土费用）、原土回填（含必要的场内倒运）、灰土回填（土源由中标人自行考虑并承担费用，白灰由招标人提供，投标人负责按比例拌和均匀）、地下墙体聚苯板铺设（主材由招标人提供）。

（1）司机工资、机械、设备的进出场费、机械费、人工费、材料费、冬雨季施工措施费（如雨季道路铺垫）；各种保险费、防疫费、一切用工费及政策性文件 、规定费用等全部内容；

投标人根据现场实际情况、图纸要求，综合考虑施工过程中措施性、辅助性作业内容，不再另行记取费用。

（2）企业管理费、利润、风险、税金及各种规费；

（3）回填材质及要求综合考虑（需满足设计验收规范、质量验收规范）在投标报价中：①压实后所产生的回填材料体积缩小因素；②回填到最后位置前的多次搬运等处理工作；③规定的修平、洒水、分层回填及充分压实；④踏步台阶处所需的人工压实；边沿处、斜坡上及类似位置上的特殊处理；⑤因保护地下室外墙保温而产生的土方回填降效；⑥回填时如遇到不合格回填土，不进行计量结算，投标人自行承担处置费用；⑦土方回填施工过程中的场内、场外运输距离自行考虑，包含在报价中。

（4）自然气候、大气预警、臭氧管控、扬尘治理、国家性重大会议影响、检查、不可抗力、政策性调整等造成停、窝工的费用。

（5）土方施工过程中，如遇古墓、物等应采取保护措施，招标人要求留下的东西放到指定位置；如遇有价值其他物品，必须及时上报招标人由招标人进行处理；其他地下基础、钢筋、路面等均须破拆后运出场外，此部分包含在开挖范围内，按规定计算工程量，不增加任何费用。

（6）不可避免的工程间隙时间；必须满足招标人要求的土方回填方案及现场指令进行回填作业。

（7）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括且不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰、交通事故等。投标人中标后，现场施工时与当地居民、施工机械所有者和其他社会外界因素发生的一切纠纷由投标人自行解决。

（8）回填土沉降引起的工程费用的变化（包括沉降导致相关工程结构破坏后的修复、回填等），由投标人在相关清单项目的单价中综合考虑，招标人不另行支付。

（9）如果当地政府在土方、建筑垃圾管控方面有特殊管理的要求（例如要求存至指定场所或从指定场地取土），因发生土方、建筑垃圾等收费情况，相关费用由中标人承担，不另行计取费用，并且中标人有义务将当地政府收费凭证据实提供给发包人（如由此造成发包人的损失，有中标人承担）。

（10）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用。

（11）临电内容：①二级以下（不含二级）配电箱、电线、电缆的敷设。

（12）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具、设备的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求。

（13）投标人职工安全防护用品均自备，具体包括：安全帽（由招标人统一配发，费用由投标人承担）、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等。

（14）投标人统一着装（工装由招标人统一配发，费用由投标人承担)。

（15）投标人的电费（生活区区域）及用餐费由投标人自行承担（发包人只提供宿舍、床铺等；其他由投标人自行承担）。

（16）针对新型冠状病毒肺炎疫情，投标人需充分考虑安全卫生措施、施工保障措施的费用增加，并综合考虑因疫情可能导致的用工、材料价格波动的风险，综合考虑停工、复工或有条件复工、核酸检测、隔离等带来的费用。

（17）如若施工过程中设计图纸及施工范围发生变化、建设单位提出全部（或局部）暂停或暂缓施工等要求，投标人不得提出费用索赔、补偿、价格变动等诉求，但工期可相应调整。

（18）中标人必须按国家有关法律法规规定为自有员工办理保险。

以上内容投标人在报价时需综合考虑至报价内，不再另行记取其它费用。

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

16、开标

16.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

16.2 开标程序：

开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。

16.2.1网上竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。

投标单位小于等于5家时，采用两三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段，第三轮2家进入谈判阶段。

投标单位大于等于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%家（向上取整），第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

报价时间间隔为30分钟。

16.2.2谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供3份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价部分按照最终的竞价进行填写。

(六) 评  标

17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

27、中标通知

27.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

27.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

28、签订合同

28.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

28.2拒签合同

28.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

28.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

四、 合 同 主 要 条 款

一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范、规程、图集要求，达到国家工程质量验收合格标准，确保安济杯金奖，其中1#楼争创鲁班奖。

二、工程工期：如果因承包人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，承包人每拖延一天应向发包人支付合同价款1%的违约金。

三、安全施工：

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、发包人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于承包人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

（1）每月分包人向承包人递交进度款申请，承包人收到申请后进行审核，审核完成30日内支付分包人工程进度款，支付比例为 60% 。分包人工程全部完毕且验收合格后，承包人付至分包人已完工程款的 80% 。剩余 20% 待土方回填工程全部完毕且验收合格后六个月内付清（无利息）。

（2）承包人应向发包人出具建筑工程增值税专用发票作为收款凭证。

（3）增值税违约条款：承包人开具的票据必须是由承包人从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;承包人必须保证提供给发包人的发票的票面数据与承包人缴销税务机关和承包人所留存的发票存根联填列数据相符；因承包人提供的发票不符合税务部门的要求，导致发包人从承包人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给发包人造成的经济损失，由承包人负责赔偿。

五、承包人采购材料设备

承包人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求。选用符合施工要求的优质产品。

六、竣工决算时间及价款调整：

竣工验收合格后，乙方上报结算资料，甲方审核完毕后28日内支付。

工程开工前乙方必须把所购材料的厂家资料报甲方备案，材料价格必须经甲方确认。

计算规则：结算价格=含税单价*对应单价项工程量*百分制考核（扣除农民工预储金、农民工保证金、农民工工伤保险及水电等应乙方承担的相关费用后，为最终结算价格）。

结算依据：施工图、变更、签证、洽商、技术交底。

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，甲方有权终止合同，并另行选择合作单位。

八、其它：

1、承包人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，乙方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和监理确定。

2、承包人应与工程总承包单位、监理单位建立良好的合作关系，工程资料及时报送总承包单位，由总承包单位统一进行资料整理工作。

3、一切解释权归招标人所有。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件

六、投标报价

七、施工组织设计及组织机构人员表

八、主要施工业绩一览表

一、投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2022年    月     日至2022年    月    日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

四、投标人营业执照、资质证书、

安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件

六、投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                                                                                                     （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

总说明

工程名称：                                                     第  页 共  页

土方回填工程报价表

投标单位名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 暂估 工程量 | 不含税单价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元） |  |
| 1 | 基础回填 | 素土回填 | m³ | 35000 |  |  | 3#-9#建筑物 |
| 2 | 肥槽回填 | 素土回填 | m³ | 70000 |  |  | 1#建筑物 |
| 3 | 肥槽回填 | 灰土回填 | m³ | 9000 |  |  | 1#建筑物 |
| 4 | 室内回填 | 素土回填 | m³ | 4600 |  |  | 3#-9#建筑物 |
| 5 |  | 灰土回填 | m³ | 6000 |  |  | 3#-9#建筑物 |
| 6 | 室内回填 | 素土回填 | m³ | 3600 |  |  | 1#建筑物 |
| 7 |  | 灰土回填 | m³ | 1200 |  |  | 1#建筑物 |
| 8 | 车库顶板回填 | 素土回填 | m³ | 9000 |  |  | 1#建筑物 |
|  | 合价： |  |  |
|  | 投标人签字、盖章 |  |  |
|  | 对报价需要说明的问题 |  |  |
|  | 1、本表由投标单位填写，根据自身情况进行报价，工程量为估算量，单价为不含税成活价 |  |
|  | 2、回填土的工程量计算方式为压实固结后的工程量，结算以设计图纸及现场实测实量据实结算。 |  |

七、技术部分

注：技术部分包括施工组织设计及组织机构拟配备人员表

各投标单位需在开标前将技术部分单独上传网上招标系统。

（1）施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。

（2）项目组织机构拟配备人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 发包人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |