氢能产业园EPC工程总承包

条板采购及安装工程专业分包

招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司

2023年4月

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

氢能产业园EPC工程总承包

条板采购及安装工程专业分包

河北建工集团有限责任公司现对氢能产业园EPC工程总承包条板采购及安装工程专业分包进行招标。现将有关招标事项公告如下：

- 工程概况：建设内容包括：1号建筑物（独立基础+钢框架）单层，建筑面积18060.11㎡； 2号建筑物（独立基础+钢框架）单层，建筑面积15052.24㎡；3号建筑物（立基础+钢框架）3层，建筑面积3457.55㎡；4号建筑物（独立基础+钢框架）2层，建筑面积2565.52㎡；5号建筑物（独立基础+框架结构）4层，建筑面积4509.55㎡；6号建筑物（独立基础+框架结构）1层（地下一层），建筑面积1140.48㎡；6号~11号建筑物（独立基础+框架结构）1层（地下一层），总建筑面积576.19㎡；12~13号建筑物为钢筋混凝土水池，地下一层。项目规划占地64139.69平方米（约96.21亩），新建总建筑面积45716.85平方米，其中地上建筑面积45414.10平方米，地下建筑面积302.75平方米。

- 项目地点：石家庄市。

- 招标范围：（1）图纸范围内的蒸压加气混凝土条板、蒸压轻质砂加气混凝土条板专业施工，该工程主要包括如下内容：工程承包人承包范围内蒸压加气混凝土条板和蒸压轻质砂加气混凝土条板的全部内容，根据施工图纸及工程规范等，完成招标人要求完成的蒸压加气混凝土条板和蒸压轻质砂加气混凝土条板的所有工程内容（招标人与业主指定分包除外，含配合蓝图设计院深化设计与自身施工深化设计，门窗洞口加固及锚固等投标单位自行考虑在综合单价内），招标人有权随时根据现场情况重新调整分包范围。其中200 厚蒸压加气混凝土条板约1675.35m2，350 厚蒸压轻质砂加气混凝土条板约2540.5m2，具体以施工图为准。送检条板及材料必须一次合格；

- （2）投标人负责承包范围内清理、打扫、洒水及材料码放、覆盖等，全部相关物品由投标人自行提供，所产生的垃圾废料由投标人运送至招标人指定地点并负责外运。必须符合标准、规范和相应文件要求，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内；（3）投标人负责对上一道工序的成品保护，如有损坏、污染由投标人负责恢复或扣除恢复所产生的一切费用。

- 标段划分：整体划分为 1-2个标段，选择 1-2 个中标人。

- 计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期45日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

- 承包方式：专业分包。

- 质量标准：达到河北省结构优质工程、省优（安济杯）标准。

- 文明施工标准：达到省级安全文明工地标准。

- 投标单位资格要求：

- 投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照。具有相应资质（房屋建筑工程施工总承包叁级）及有效的安全生产许可证。

- 具备税务部门登记的一般纳税人资格。

- 具有良好的商业信誉，必须具有蒸压加气混凝土条板专业承包所必需的人员、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。

- 投标人所提供机械设备需满足相关使用规定、标准。

11、报名及资格预审

报名时间： 2023年4月14日8:00-2023年4月20日17：00，期间同时进行资格预审。

项目部报名地点：石家庄市栾城区裕翔街，河北建工集团有限责任公司氢能产业园EPC工程总承包项目部。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证以及提供至少2份近3年的业绩资料等相关文件复印件，加盖公章。如有必要则对投标报名单位进行考察。

2023年4月20日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人；各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址为：http://webbiao.com

12、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

13、联系人及电话

项目联系人：张艺博：18333112361   秦珂恩17733880302

中采网：网站技术服务热线0311-68092081

网站技术负责人：张磊 18231197766

- 监督小组：程海涛18732181501

监督小组成员：焦玉民0311-87056639

河北建工集团有限责任公司

2023年4月13日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 氢能产业园EPC工程总承包 |
| 2 | 建设地点 | 石家庄市 |
| 3 | 工程概况 | 建设内容包括：1号建筑物（独立基础+钢框架）单层，建筑面积18060.11㎡； 2号建筑物（独立基础+钢框架）单层，建筑面积15052.24㎡；3号建筑物（独立基础+钢框架）3层，建筑面积3457.55㎡；4号建筑物（独立基础+钢框架）2层，建筑面积2565.52㎡；5号建筑物（独立基础+框架结构）4层，建筑面积4509.55㎡；6号建筑物（独立基础+框架结构）1层（地下一层），建筑面积1140.48㎡；6号~11号建筑物（独立基础+框架结构）1层（地下一层），总建筑面积576.19㎡；12~13号建筑物为钢筋混凝土水池，地下一层。项目规划占地64139.69平方米（约96.21亩），新建总建筑面积45716.85平方米，其中地上建筑面积45414.10平方米，地下建筑面积302.75平方米。 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包 |
| 5 | 质量及技术标准 | 达到河北省结构优质工程、省优（安济杯）标准； |
| 6 | 招标范围 | （1）图纸范围内的蒸压加气混凝土条板、蒸压轻质砂加气混凝土条板专业施工，该工程主要包括如下内容：工程承包人承包范围内蒸压加气混凝土条板和蒸压轻质砂加气混凝土条板的全部内容，根据施工图纸及工程规范等，完成招标人要求完成的蒸压加气混凝土条板和蒸压轻质砂加气混凝土条板的所有工程内容（招标人与业主指定分包除外，含配合蓝图设计院深化设计与自身施工深化设计），招标人有权随时根据现场情况重新调整分包范围。其中200 厚蒸压加气混凝土条板约5825.95m2，300 厚蒸压轻质砂加气混凝土条板约2540.5m2，具体以施工图为准。送检条板及材料必须一次合格；（2）投标人负责承包范围内清理、打扫、洒水及材料码放、覆盖等，全部相关物品由投标人自行提供，所产生的垃圾废料由投标人运送至招标人指定地点并负责外运。必须符合标准、规范和相应文件要求，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内；（3）投标人负责对上一道工序的成品保护，如有损坏、污染由投标人负责恢复或扣除恢复所产生的一切费用。 |
| 7 | 计划工期 | 进场时间以招标人通知为准，计划工期暂定45日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照。具有相应资质及有效的安全生产许可证。 （2）具备税务部门登记的一般纳税人资格。 （3）具有良好的商业信誉，必须具有蒸压加气混凝土条板专业承包所必需的人员、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。 （4）投标人所提供机械设备需满足相关使用规定、标准。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 10 | 报价方式 | 固定综合单价 |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金及履约保证金 | 投标保证金 - 投标保证金形式：电汇、网银转账。 - 投标保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整） - 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 履约保证金 履约保证金 1、履约保证金形式：银行保函或担保。 2、履约保证金金额：合同价款的10%。 3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。 4、履约保证金的上交及退还 分包合同签订后3日内，投标人应向招标人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工，经验收合格一个月后七日内招标人退还投标人履约保证金（无利息）。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采网电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 15 | 网上开标时间 | 开标时间: 2023年4月21日9时30分，如有变动，电话通知。 |
| 16 | 谈判时间及地点 | 谈判时间另行通知；谈判地点为项目部。 |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。并在 2023年 4月 21日 9 时 30 分（开标前）上传至电子商务平台。 投标单位小于5家时，采用两个阶段报价，第一阶段不淘汰，第二阶段淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 投标单位大于等于5家时，采用三个阶段报价。 第一阶段：中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名; 第二阶段：只能在第一阶段的基础上往低报，截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第三阶段报价; 第三阶段：只能在第二阶段报价的基础上往低报，截止后3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册（胶封）、密封并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（正副两册）（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标）。 |
| 18 | 评标委员会组成 | 评委组成：集团公司评标委员会，总评委人数为单数。 监督人组成：指派3人，负责监督开标谈判过程及对投标人的资质审查工作等。 |
| 19 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 20 | 履约担保 | 中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。 |
| 21 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担），但不超过一万元。形式及账户见本表13条：投标保证金。 |
| 22 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 项目联系人： 张艺博：18333112361 秦珂恩17733880302 |
| 23 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 中采网：网站技术服务热线：0311-68092081 网站技术负责人：张磊： 18231197766 |
| 24 | 监督小组及联系方式 | 监督小组部门：程海涛：18732181501 |
| 25 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范、规程、图集要求，达到河北省优质工程标准（安济杯）及建设工程项目施工安全生产标准化示范工地标准。

4、技术要求及相关规范：

4.1、满足图纸设计及相关施工、质量验收规范。

4.2投标人的所有材料必须满足图纸及招标文件的相关技术要求，且符合国家、地区的相应规范要求，服从招标人统一管理，材料应提供材质单、合格证、检测报告等资料。

5、健康、安全和环保施工

5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合承包人（即招标人）《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人成的一切损失。

5.2投标人（即投标中标人）在施工过程中的机械、车辆必须安装尾气净化装置（由投标人自行承担），扬尘覆盖、环保施工必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使招标人遭受罚款的，该罚款由投标人承担。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

7.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸（电子版）

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

13.1投标函部分主要包括下列内容：

13.1.1投标函；

13.1.2法定代表人身份证明文件；

13.1.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；

13.1.4投标保证金缴纳证明复印件；

13.1.5营业执照等相关证件复印件

13.1.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

13.2商务部分主要包括下列内容：

13.2.1封面；

13.2.2工程项目报价表；

13.3 技术部分主要包括下列内容：

13.3.1专项施工方案

13.3.2组织机构人员表

14、 投标报价及投标最高限价

14.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

14.2本工程所需的所有材料、设备投标人应选用规定品牌或同档次产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

14.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的专项施工方案设计，自主报价。

14.4投标报价所包含的内容明确如下：

- （1）图纸范围内的蒸压加气混凝土条板、蒸压轻质砂加气混凝土条板专业施工，该工程主要包括如下内容：工程承包人承包范围内蒸压加气混凝土条板和蒸压轻质砂加气混凝土条板的全部内容，根据施工图纸及工程规范等，完成招标人要求完成的蒸压加气混凝土条板和蒸压轻质砂加气混凝土条板的所有工程内容（招标人与业主指定分包除外，含配合蓝图设计院深化设计与自身施工深化设计），招标人有权随时根据现场情况重新调整分包范围。其中200 厚蒸压加气混凝土条板约1675.35m2，300 厚蒸压轻质砂加气混凝土条板约2540.5m2，具体以施工图为准。送检条板及材料必须一次合格；

- （2）投标人负责承包范围内清理、打扫、洒水及材料码放、覆盖等，全部相关物品由投标人自行提供，所产生的垃圾废料由投标人运送至招标人指定地点并负责外运。必须符合标准、规范和相应文件要求，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内；（3）投标人负责对上一道工序的成品保护，如有损坏、污染由投标人负责恢复或扣除恢复所产生的一切费用。

15、投标货币

15.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

16、投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17、投标保证金

17.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

17.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

17.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

17.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

17.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(四) 开  标

18、开标

18.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

18.2 开标程序：

18.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

19.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

(五) 评  标

20、评标

20.1评标的依据

招标文件和投标文件。

20.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

20.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（六）中标通知

21、中标通知

21.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

21.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（七）签订合同

22、签订合同

22.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

22.2拒签合同

22.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

22.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

22.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

22.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、合同主要条款

# 第一部分  协议书

甲方（承包人）：  河北建工集团有限责任公司

乙方（分包人）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 氢能产业园EPC工程总承包条板采购及安装工程专业分包施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称： 氢能产业园EPC工程总承包

分包工程名称： 氢能产业园EPC工程总承包条板采购及安装工程

分包工程地点： 石家庄市。

分包工程承包范围：（1）图纸范围内的蒸压加气混凝土条板、蒸压轻质砂加气混凝土条板专业施工，该工程主要包括如下内容：工程承包人承包范围内蒸压加气混凝土条板和蒸压轻质砂加气混凝土条板的全部内容，根据施工图纸及工程规范等，完成招标人要求完成的蒸压加气混凝土条板和蒸压轻质砂加气混凝土条板的所有工程内容（招标人与业主指定分包除外，含配合蓝图设计院深化设计与自身施工深化设计），招标人有权随时根据现场情况重新调整分包范围。其中200 厚蒸压加气混凝土条板约1675.35m2，300 厚蒸压轻质砂加气混凝土条板约2540.5m2，具体以施工图为准。送检条板及材料必须一次合格；

（2）投标人负责承包范围内清理、打扫、洒水及材料码放、覆盖等，全部相关物品由投标人自行提供，所产生的垃圾废料由投标人运送至招标人指定地点并负责外运。必须符合标准、规范和相应文件要求，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内；（3）投标人负责对上一道工序的成品保护，如有损坏、污染由投标人负责恢复或扣除恢复所产生的一切费用。

二、分包合同工期

合同工期总日历天数：   天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求： 满足承包人施工节点要求及整体进度计划要求，满足承包人流水作业段连续施工的要求。

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：省结构优质工程、省优（安济杯）。

本分包工程安全创优目标双方约定为：省级安全文明工地、省绿色施工示范工程。

四、合同价款与形式

合同价款（含税价）暂定为人民币       元（大写：      元），增值税率为 13 %。

合同价格形式： 固定综合单价

五、合同文件组成及解释顺序

1.本协议书；

2.中标通知书（如果有）；

3.投标文件；

4.专用合同条款及其附件；

5.通用合同条款；

6.技术标准和要求；

7.图纸；

8.已标价工程量清单或预算书；

9.承包人提供的各项管理制度；

10.承包人与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；

11.其他分包合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

六、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人向承包人承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人向承包人承诺，理解并接受承包人与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7.分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保.

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

9.分包人保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

10.分包人保证遵守承包人关于禁止饮酒的相关规定。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 本协议书自  双方签字盖章  生效，一式  肆  份，承包人执  叁  份，分包人执  壹  份，均具有同等法律效力。

承  包  人：（章）                    分  包  人：（章）

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

签订日期：   年   月   日

# 第二部分  通用条款（略）

- 专用条款（主要合同条款）

一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范、规程、图集要求，达到河北省优质工程标准（安济杯）、建设工程项目施工安全生产标准化示范工地标准。

二、工程工期：

1.如果因投标人原因造成工程不能按照承诺的时间完成，投标人每拖延一天应向招标人支付合同价款1‰的违约金，最多不超过5%。

2.投标人应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、招标人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于投标人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

2.投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。招标人不得要求投标人违反安全管理的规定进行施工。工人进场后班组长每天作业前对工人进行班前教育。

四、工程款支付

1.（1）按进度支付已完合格工程量价款的75%，每月25日前报进度完成的证明材料及付款申请，并执行百分考核制，发包人于下一个月15日前审批并支付完成。承包人与建设单位合同范围内所有工程完工累计拨付至确认合同价款的85%停止拨付，竣工资料报财政部门审计并形成竣工结算审计结果，支付至审定工程结算价款总额的97%，剩余3% 为质量保证金（无利息），上述款项支付节点，以建设单位支付相应进度款款项为前提，建设单位款项未到位，分包人不得以进度款未到位，停止或减缓施工，否则视为违约行为，农民工工资支付应执行政府相关部门文件规定。

当月应支付进度款=本月已完成合格工程量价款*75%*百分考核制分数±当月罚款（或奖励）

2.工程结算时以现场实际进场尺寸为准。

3.如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，投标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但投标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。

4.投标人必须向招标人出具9%增值税专用发票及收据、收据及收款证明作为收款凭证。

5.投标人结算必须执行河北建工集团百分考核制。

6.投标人开具的票据必须是由投标方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;投标人必须保证提供给招标人的发票的票面数据与投标人缴销税务机关和招标人所留存的发票存根联填列数据相符；因投标人提供的发票不符合税务部门的要求，导致从投标人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给招标人造成的经济损失，由投标人负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

五、投标人采购材料设备

投标人的所有材料必须满足图纸及招、投标文件的相关技术要求，服从招标人统一管理。

六、竣工结算方式：

1.竣工结算时与建设单位的结算评审工作由投标人完成，投标人应据实上报最终结算金额，若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由投标人自行承担。

2.投标人最终结算金额=中标单价×核定工程量-罚款（含百分制考核）。

3.竣工验收合格后，乙方上报结算资料，甲方审核完毕后7日内支付，若因门窗安装缺陷，导致结构主体验收不合格或专项验收不合格，中标人负责处理至验收合格及相关的费用和损失，且招标人有权对中标人进行合同价款5%-10%的经济处罚。

七、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求，招标人有权终止合同，并另行选择合作单位。

- 奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于投标人原因达不到， 按工程结算价款3%对投标人进行处罚。

2.本工程必须达到招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于投标人原因达不到，按工程结算价款5%对投标人进行处罚。

九、其它：

1.单项工程变更、洽商增加用费在2000元以内，投标人不得调整。

2.投标人不得无故更换项目经理，并且项目经理常驻现场，安全员和特种作业人员必须持证上岗。

3.投标人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

4.分包合同签订后3日内，投标人应向招标人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工后七日内招标人退还投标人履约保证金（无利息）。

5.招标人有权根据工程的实际需要对投标人的分包范围做出调整，包括增减，投标人不能因此而提出任何经济索赔。

6.投标人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

7.投标人必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

8.投标人必须按照招标人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，投标人必须遵守招标人关于禁止饮酒的相关规定。

9.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

10.招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人单位法定代表人自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。

11.若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算，投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

12.投标人不得将工程进行转包的，如投标人私自将分包工程进行转包，投标人立即无条件退场，招标人按投标人所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

13.投标人必须与招标人签订安全协议书、消防协议书、施工合同承诺书。

14.投标人必须服从建设单位及招标人安排，应严格服从招标人统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

15.投标人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，投标人应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标人和被损坏方商议确定。

16.投标人应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因投标人原因造成一切纠纷，由投标人自行承担相关责任。

- 投标人需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

- 投标人需负责承包范围内工程资料的编制，须符合现行规范、标准的规定，保证通过验收，验收合格后交付招标人。

- 以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

承包人：（盖章）                      分包人：（盖章）

法定代表人：                		     法定代表人：

或委托代理人：                 	       或委托代理人：

日期：2023年   月   日                日期：2023年   月    日

附件1：工程质量保修书

附件2：分包人现场管理人员名单

附件3：业主/承包人供应材料设备一览表

附件4：安全生产管理协议书

附件5：施工任务单百分考核管理办法

## （以下无正文）

附件1：

工程质量保修书

承包人（全称）： 河北建工集团有限责任公司

分包人（全称）：

承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 氢能产业园项目EPC工程总承包条板采购及安装专业分包工程（分包工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围和内容： 分包人施工的全部工程内容                    。

二、保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：贰年。

保修期自 整体工程竣工验收合格之日  起计算。

三、缺陷责任期

分包工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自 整体工程竣工验收合格之日 起计算。

缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4．质量保修完成后，由承包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /

工程质量保修书由承包人、分包人在工程竣工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

承包人(盖章)：                  分包人(盖章)：

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代理人：                    或委托代理人：

日期: 2023年  月  日             日期: 2023年  月  日

附件2：

分包人现场管理人员名单

| 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |
|  | 安全负责人 |  |
|  | 质量负责人 |  |

备注：该名单所列分包人       为代表分包人签署往来函件，履行分包人权利和义务。

分包人：（盖章）

日期: 2023年  月  日

附件3：

业主/承包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以下无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

安全生产管理协议书

甲方（总包）：河北建工集团有限责任公司

乙方（分包）：

为全面履行工程建筑施工合同，进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理和环境管理职责，保护施工人员的身体健康和生命财产安全，防止伤亡事故及环境影响事件的发生，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国环境保护法》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法律法规及市的有关规定，经双方协商一致，签订本协议。

本协议为上述工程安全管理和环境管理的专项协议，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、分包工程项目

1.工程项目名称:河北建工集团有限责任公司氢能产业园EPC工程总承包条板采购及安装专业分包工程

2.工程地址：石家庄市栾城区

3.分包范围：

4.分包形式：包工包料包机械

二、协议内容

（一）安全文明施工目标

1.杜绝重伤及死亡事故，遏制轻伤事故，轻伤事故率控制在0.3%。

2.杜绝火灾、爆炸、重大机械伤害、生产交通安全事故以及环境影响事件，严防职业健康危害。

3.达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

（二）甲乙双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）甲方向乙方公布本企业施工现场安全生产和环境管理规章制度和企业CI管理要求，核查乙方安全生产许可证、安全生产保证体系，对乙方安全生产及环境保护实施监督管理。

（2）审核乙方编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施，并监督实施。

（3）监督乙方针对其施工内容、工艺要求制定的施工方法和安全操作规程，核实必要的安全保护设施，监督乙方管理人员对作业人员进行安全教育和分部分项安全技术交底。

（4）按照乙方呈报的进场人员名册，对入场人员进行公司级、项目级和班组级的三级安全教育，建立安全教育档案。

（5）对施工现场进行安全、文明施工和环境控制检查，对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，检查时有权纠正任何违章行为，并勒令其整改，制止违章指挥和违章作业，发现严重事故隐患，立即责令停工，直至满足安全施工条件后方可复工。根据情节严重程度甲方有权对乙方给予适当的惩处。对于严重不服从甲方管理，野蛮施工者，甲方有权中止合同，清退出场，所造成的一切损失由乙方承担。

（6）乙方自带机具、设备、安全防护用品等，必须给甲方提供产品合格证书和检验检测报告，经甲方对照实物进行安全技术性能检验，合格者方可进入施工现场使用，大型机械设备乙方必须出具安拆专项方案，甲方有权监督乙方正确安装、使用和拆除。

（7）工程款支付时，甲方派驻项目的安全负责人需签字确认，无签字的甲方不予支付。

（8）发生伤亡事故按规定程序立即报告有关部门。按规定予以调查、处理。

2.乙方的权利和义务

（1）接受甲方的统一指挥和监督，严格遵守国家、地方及甲方有关安全生产和环境保护的法律法规、规章制度，积极参加安全会议，执行会议决议。按照甲方企业CI要求，建立或维护统一的河北建工形象。

（2）建立工地安全生产保证体系，按有关规定配备足够的安全生产管理人员，安全管理人员应经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格，并取得安全生产考核合格证书。（根据住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》[建质[2008]91号]要求，本项目需要乙方配备名专职安全管理人员。）

（3）乙方的班组长应经项目部培训合格后方能上岗，并应每天组织开展“早安会”活动。

（4）编制本项目所承担的分部分项工程的安全施工方案和安全技术措施，报甲方审批执行，完善安全施工条件。按规定提取和使用安全技术措施费，提取比例为，金额为。

（5）对施工现场进行日常安全检查，做好安全检查记录，并定期向甲方报告检查情况。发现安全事故隐患，应当及时解决处理，并向项目负责人报告；对违章指挥、违章作业的，应当立即制止，对甲方提出的整改要求应按时进行整改，消除隐患。

（6）对本项目的施工人员进行登记造册，如实向甲方备案，有人员调整时，要立即书面上报甲方；组织入场前的安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场；不得录用无身份证件的人员和未成年人或童工。

（7）特种机械的安全资料及时上报甲方备案、复检；特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全培训，并取得特种作业人员操作资格证书后方可上岗作业，特种人员的有效证件要及时报甲方核验。

（8）负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的班前教育和安全技术交底，履行签字手续；发生交叉作业时，应先报告甲方统筹协调，并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业，不安排患有高血压，心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。

（9）乙方应按照国家有关劳动保护条例的规定对进场作业人员按照岗位和工种进行劳动保护用品和工具的配置，确保安全措施费用的投入；检查操作人员安全防护用品情况，严禁没有正确佩戴劳动保护用品即上岗进行作业。自带机具、设备、安全防护用品等应向甲方提供产品合格证书以及国家有关部门检验证明后，再向甲方申请进行技术指标、安全性能的实际检验，合格后方可使用，禁止任何人私自拆除安全防护装置设备或设施。

（10）乙方动火作业，或在易燃、易爆等危险场所进行作业时，应制定相应的消防安全措施，设立安全消防责任人和作业监护人，配备消防设施和灭火器材。作业前，向甲方提出动火申请，得到书面批准后，方可操作。

（11）乙方应根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，加强安全管理。暂停作业时，乙方应当做好现场保护。

（12）乙方应根据甲方管理要求，实施有关环境管理措施及节水、节电、节材措施，实行绿色施工、节能降耗。减少本单位、本施工区域的污染源对环境的影响，确保本单位、本施工区域噪声、固体废弃物、污水、有毒有害气体等重要环境因素达标排放。

（13）乙方应主动接受甲方安全生产奖罚，对于拒不接受安全生产罚款的，将在当期工程款中予以扣除。

（14）乙方负责完成临边、洞口防护工作，完成上述工作的费用已包含在合同价款内。

乙方应严格遵守上述规定，教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，造成环境污染或有关投诉而给甲方造成损失及不良影响的，其责任和一切损失由乙方承担。

（三）安全生产费用的确认与支付

1. 分包安全生产费用应单独进行核算、确认与支付，可与分包工程款同步进行。

2. 乙方应进行当期安全生产费用的统计与核算工作，并提供相应台账与票据凭证。

3.分包安全生产费用主要包括个人安全防护用品、用具，临边、洞口安全防护设施，临时用电安全防护，脚手架安全防护，机械设备安全防护设施，消防设施、器材，施工现场文明施工措施费等内容。

4.乙方完成分包安全生产费用核算工作后，首先报至甲方派驻项目的安全负责人进行分包安全生产费用实际投入审核、确认工作，然后再按照分包工程款的确认与支付流程逐步进行。

5.甲方派驻项目的安全负责人，身份证号(   )应如实进行分包安全生产费用的审核与确认。对于乙方安全生产费用投入不足，购置的安全防护用品、设施不符合要求，文明施工措施不到位等情况，甲方可对该部分分包安全生产费用予以扣除。

（四）其他约定

1.为确保实现安全生产，完成工程安全创优目标，实现安全创优目标给予乙方人民币   /   元奖励，因乙方原因未能完成            /         安全创优目标，罚款人民币    /  元；

2.              /                      。

三、附  则

1.此协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效。

2.协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

3.因不可抗力造成双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

4.其他未尽事宜可另行约定。

5.本协议作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力，份数与合同协议书约定份数一致。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

或授权委托人：                      或授权委托人：

签约日期： 2023 年   月    日           签约日期： 2023 年   月   日

附件5

施工任务单百分考核管理办法

一、每月25日前由安排施工任务的工长开出上月计时工及工程量（一式三份，工长、分包、预算各一份），班组长找各部门签字打分后，于本月30日前交项目经济师结算，项目经济师在下月15日前结算完毕后交项目经理审批，项目经理审批后转交财务。

质量满分30分，安全满分30分，资料满分10分，进度满分10分，文明施工满分10分，配合度10分。

二、工程款按打分比例计入最终结算。（打分分值/总分100分*审计结算款=应付结算款）。

三、进度、文明施工方面的扣、罚款由工长填写并附上罚款单；质量方面的扣、罚款由质检填写并附上罚款单；安全方面的扣、罚款由安全员填写并附上罚款单；材料方面的扣、罚款由材料员填写并附上罚款单；配合度方面由生产经理填写；分包队伍负责人签字确认；

四、评分细则

1、质量（满分30分）

①施工过程中出现质量问题，需项目部编制整改方案进行处理的，每发生一次扣0.01分；

②同一部位验收，超过两次出现同一问题验收未通过的，每发生一次扣0.02分；

③出现严重质量问题，收到监理或业主下发整改通知(监理通知、联系单)的，每发生一次扣0.05分；

④出现严重质量问题，且无法自行处理，须由项目部协调外单位进行处理的，每发生一次扣0.05分；

⑤出现严重质量问题，收到监理或业主下发罚款通知的，每发生一次扣0.1分（罚款另计）；

⑥出现质量事故，收到政府相关部门整改或处罚通知的，每发生一次扣0.3分（罚款另计）；

2、安全（满分30分）

①多次违反安全技术操作规程经警告、罚款后仍不改正的，每发生一次扣0.01分；

②由于违反安全操作规程，被监理或业主通报、罚款的，每发生一次扣0.1分；

③每发生一次因个人原因引起的轻伤事故，如骨折、碰掉牙齿、磕破头皮等，扣0.2分；

④每发生一次被省、市、县、区级以上主管部门通报批评、处理或扣分的，扣1分；

⑤每发生一次一般及以上安全事故，扣1.5分；

3、资料（满分10分）

①未按要求提交进场材料的检测报告、合格证书，每发生一次扣0.01分；

②未按要求对进场材料进行复检、提供复检报告每发生一次扣0.01分；

4、进度（满分10分）

①施工过程中未满足双方约定的周进度节点要求，每发生一次扣0.05分；

②施工过程中未满足双方约定的月进度节点要求，每发生一次扣0.1分；

解释：每月为四周，若前三周未完成进度，第四周通过赶工措施完成了本月进度，则只扣前三周未完的分即0.05×3=0.15分；若四周都未完成、本月也未完成计划，则扣0.05×4+0.1=0.3分。

5、文明施工（满分10分）

①施工现场不清扫、洒水、苫盖，经项目部2次提醒未执行的，每发生一次扣0.01分；

②材料摆放场地杂乱，未按要求限期整改到位的，每发生一次扣0.02分；

③因现场文明施工未达到要求，收到监理或业主下发整改通知的，每发生一次扣0.05分；

④因现场文明施工未达到要求，收到政府相关部门下发整改通知的，每发生一次扣0.1分；

⑤因现场文明施工未达到要求，被政府相关部门下令整改、停工的，每发生一次扣1分；

⑥车辆出大门不冲洗，每发生一次扣0.02分。

6、配合度（满分10分）

配合度由生产经理根据各部门评价综合评分，如：

①项目部在派遣施工任务时，承包方不得以人工单价、人力不足等任何理由推诿、拖延、拒绝。

②如现场出现需整改的质量、安全、文明施工等问题后，承包方应予以积极配合，并在第一时间内组织安排人员进行整改。

③配合度评分计入当月工程量任务单。

注：

1、无合同不予开具任务单，不予结算；

2、当月施工任务，当月出具施工任务单，跨月施工内容及施工任务单无效；

3、施工任务单内容必须为分包合同内约定施工任务，合同外合同外内容不予结算。

4、承包人有权随时调整各部门分值及增减打分部门。

五、投标文件格式

正本/副本

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照等证件复印件

五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

（一）投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2022年  月   日至2022年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照等证件复印件

（五）主要施工业绩一览表（可提供不少于两份合同复印件）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 发包人 | 施工年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

氢能产业园EPC工程总承包

条板采购及安装工程报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 暂估数量 （据实结算） | 报价方式 | 发票形式 | 含税单价（元/㎡） | 含税合价（元） | 简述本表所列价格包括的费用组成、施工工艺、工序、施工内容等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸压加气混凝土条板 | 200mm 厚 | ㎡ | 1675.35 | 专业分包 | 9% |  |  | 1、本项目采用的蒸压加气混凝土条板和蒸压轻质砂加气混凝土条板有以下要求”。具体规格参数以图纸、图纸会审、规范、图集以及相关设计文件为准，其他未尽事宜详见图纸及招标文件，需满足设计及质量验收规范要求。 2、图纸深化设计、门窗洞口加固及锚固等投标单位自行考虑在综合单价内。 3、包含蒸压加气混凝土条板、AAC板的构件供应及厂内、外运输、制作、现场定位、运输、吊装、安装、施工、勾实接缝、板缝处理、与现浇混凝土墙接缝处理、防开裂措施、修补墙面、清理及验收以及相关措施等施工成活需要的一切工作。 |
| 3 | 蒸压轻质砂加气混凝土条板 | 350mm厚 | ㎡ | 2540.5 | 专业分包 | 9% |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 分包人提供发票类型：9%增值税专用发票； 2、需满足图纸设计和使用要求，含税成活全部做法； 3、计算规则：以现场实际成活面积计算，扣除素砼台、混凝土墙柱梁、门窗洞口及所有孔洞面积。报价表中的数量为暂定值，分包人不得以工程量偏差为由提出价格调整要求，质量必须达到合同约定的质量标准，工作内容均包括完成该项工作并达到合同约定验收标准的一切工序； 4、所报价格应充分考虑施工期内人工、材料和机械的价格波动风险，在工程结算时一律不再调整； 5、专业分包人应缴纳的所有税费、保险费已包括在综合单价中； 6、所报价格包含为满足节点要求的夜间施工增加费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术部分

（1）专项施工方案设计

1、投标人应编制专项施工方案设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、专项施工方案设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计专项施工方案设计所需要的表格。

（2）项目组织机构拟配备人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |